# Ghidul de aplicare

# la concursul de propuneri de proiect pentru construcția centrelor de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV)

Proiectul PNUD-UE

„Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”

2025

I: CONTEXT:

Situația deșeurilor în Republica Moldova reprezintă o provocare semnificativă pentru mediu și sănătatea publică. Chiar dacă există un anumit progres în ceea ce privește colectarea selectivă, procentul redus de reciclare (doar 10%) reflectă clar că sunt necesare măsuri mai eficiente și un angajament mult mai puternic la nivel național. Creșterea cantității de deșeuri generate anual (3 milioane de metri cubi) și lipsa infrastructurii de gestionare corespunzătoare contribuie semnificativ la poluarea mediului. Deșeurile depozitate în gropile de gunoi (aproape 1.100) rămân în pământ pentru perioade extrem de lungi, iar substanțele chimice din plastic și metal pot ajunge în sol și apă, contaminând resursele naturale. Depozitarea necontrolată a deșeurilor duce la apariția de focare de infecție, atrage dăunători și creează condiții propice pentru răspândirea bolilor. De asemenea, poluarea aerului și a apei afectează direct sănătatea oamenilor.

În ciuda progreselor din orașele mari ca Chișinău, colectarea selectivă este insuficientă, iar centrele raionale nu dispun de infrastructura necesară pentru gestionarea deșeurilor. O mare parte din deșeurile menajere, inclusiv plasticul și sticla, nu sunt reciclate, iar acest lucru agravează problema deșeurilor. Pe măsură ce aceste materiale se descompun lent, impactul asupra mediului devine tot mai mare. De asemenea, există o lipsă de educație ecologică și de sensibilizare a populației privind importanța reciclării.

Republica Moldova se află într-un proces important de aliniere la standardele Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, iar angajamentele sale prin Acordul de Asociere cu UE reprezintă pași esențiali pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și protejarea mediului. Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor este esențială pentru a răspunde la provocările de mediu și pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung.

Prioritățile și acțiunile în domeniul gestionării deșeurilor la nivel național sunt incluse în Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027 și în Programul național de gestionare a deșeurilor și Planul de acțiuni de implementare a acestuia pentru perioada 2023-2027. Una dintre prioritățile majore este reducerea cantității de deșeuri produse în Republica Moldova. Acest obiectiv poate fi realizat prin implementarea unor politici care încurajează reducerea consumului, reutilizarea produselor și educația publicului. Consolidarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Infrastructura adecvată de colectare, sortare, transport și reciclare a deșeurilor este crucială pentru succesul acestui sistem. Este necesar să fie extinsă infrastructura de colectare selectivă, mai ales în zonele rurale și în localitățile mai mici. De asemenea, autoritățile locale trebuie să asigure că există facilități moderne pentru procesarea și valorificarea deșeurilor.

Un obiectiv important al programului național este creșterea ratei de reciclare, în special pentru produsele care fac obiectul Responsabilității Extinse a Producătorului (REP). Aceasta include, de exemplu, echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii, ambalajele. Obiectivul este de a ajunge la o rată de reciclare de 60%, ceea ce ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă față de nivelurile actuale de reciclare. Implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP) impune ca producătorii să își asume responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor generate de produsele pe care le pun pe piață. Aceasta presupune încurajarea reciclării și asigurarea unui sistem eficient pentru colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din produsele lor. Prin REP, producătorii vor fi stimulați să adopte soluții mai ecologice și să reducă impactul deșeurilor asupra mediului.

În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile administrației publice locale au sarcina să creeze un sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată, transport, valorificare și eliminare finală a deșeurilor. Totodată, APL-urile pot dezvolta de comun acord cu sistemele colective REP, servicii complementare serviciilor existente de gestionare a deșeurilor municipale de colectare a deșeurilor generate de utilizarea produselor supuse reglementărilor REP, precum: echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii, ambalajele.

În scopul stabilirii unui sistem de management integrat al deșeurilor municipale, autoritățile administrației publice locale asigură alocarea terenurilor, dezvoltarea și funcționarea cel puțin a unui centru de colectare voluntară a deșeurilor (CAV) pentru 50000 de locuitori în vederea colectării și a tratării următoarelor fluxuri de deșeuri:

- deșeuri provenite din construcții și demolări, generate de activitățile persoanelor fizice care nu desfășoară activități economice;

- deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilier;

- produse scoase din uz, precum echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, ambalaje

- deșeuri biodegradabile provenite din întreținerea spațiilor verzi, a grădinilor și a gospodăriilor, pentru prelucrare în compost

- deșeuri periculoase gestionate în conformitate cu cerințele stabilite de lege pentru a preveni contaminarea altor deșeuri municipale cu cele periculoase.

CAV-urile sunt un element-cheie în implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor mai eficient și mai responsabil, ce contribuie atât la protecția mediului cât și la o viață mai sustenabilă.

II: INFORMAȚIE SUCCINTĂ DESPRE PROIECT

Proiectul „Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada septembrie 2023 – septembrie 2027. Proiectul are ca scop facilitarea tranziției verzi incluzive în Republica Moldova, facilitând platforme comune de luare a deciziilor intersectoriale, măsuri de consolidare a capacităților, educația generală și creșterea gradului de conștientizare, diseminarea celor mai bune politici și practici, schimbul de informații și crearea de rețele, testarea soluțiilor-pilot privind tranziția verde și alte activități, pentru a se asigura că perspectiva transformării verzi este bine înțeleasă și acceptată.

Proiectul oferă suport pentru Guvernul Republicii Moldova în asumarea în mod durabil a agendei de tranziție verde prin sporirea gradului de conștientizare, consolidarea capacităților și încurajarea investițiilor într-o economie cu emisii scăzute și eficientă din punct de vedere al resurselor.

Rezultate scontate:

- Îmbunătățirea coordonării instituționale și a participării părților interesate la procesele privind politicile de tranziție verde prin stabilirea și consolidarea platformelor, parteneriatelor și a rețelelor relevante, asigurând o participare echilibrată din perspectiva de gen și aplicând mecanisme adecvate de coordonare pe mai multe niveluri;

- Îmbunătățirea bazelor de date necesare pentru dialogurile de politici și pentru luarea deciziilor cu privire la potențialul unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva de gen;

- Tranziție verde incluzivă și sensibilă din perspectiva de gen în zonele economice-cheie, promovată prin proiecte și inițiative-pilot implementate;

- Dezvoltarea abilităților practice, cunoștințelor și a expertizei necesare pentru tranziția verde, promovând femeile și tinerii ca agenți ai schimbării pentru tranziția ecologică la diferite niveluri (gospodării, afaceri și instituții);

- Creșterea gradului de conștientizare și sporirea capacităților la nivel național și local, în sectorul privat și cel public, pentru a susține și promova agenda de dezvoltare verde în Moldova, fără a exclude pe cineva;

- Implementarea proiectelor-pilot în domeniul energiei și a inovării ecologice pentru atragerea de investiții private suplimentare (inclusiv abilitarea femeilor pentru a dezvolta startup-uri în aceste domenii);

- Noi modele de afaceri instituite, parte a economiei circulare și conforme cu abordarea de producție nepoluantă și eficiente din punct de vedere al resurselor, asigurându-se integrarea dimensiunii de gen (prin sprijin dedicat întreprinderilor conduse de femei);

- Utilizarea tehnologiilor de energie regenerabilă și a soluțiilor inovatoare de transport durabil și mobilitate extinsă pentru a contribui la reducerea emisiilor;

- Monitorizarea și evaluarea progreselor bazate dovezi factologice și instalarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din Moldova.

III: Scopul și Obiectivele

Scopul construcției centrelor de colectare voluntară a deșeurilor (CAV) este de a susține eforturile Ministerului Mediului și a autorităților publice locale de a accelera procesul de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare integrată a deșeurilor în Republica Moldova, în special pe infrastructura de colectare separată a deșeurilor în vederea reutilizării și valorificării. Pe termen lung, obiectivul este de a reduce poluarea mediului, de a încuraja aplicarea practicilor circulare în toate sectoarele economiei naționale, de a promova utilizarea tehnologiilor ecologice și de a sensibiliza publicul cu privire la presiunea pe care deșeurile o exercită asupra mediului.

Obiectivele propuse:

- Reducerea cantității de deșeuri depozitate la gropile de gunoi: Prin colectarea selectivă, aceste centre contribuie la diminuarea volumului de deșeuri care ajung la depozitele de gunoi și, implicit, la reducerea poluării solului și apei.

- Promovarea reciclării: Centrele de colectare facilitează reciclarea materialelor precum hârtia, plasticul, sticla și metalul, permițând separarea acestora și redirecționarea lor către industriile de reciclare.

- Educarea și sensibilizarea populației: Aceste centre au rolul de a încuraja obiceiuri de reciclare și colectare selectivă în rândul cetățenilor, educându-i cu privire la importanța gestionării corecte a deșeurilor.

- Reducerea impactului asupra mediului: Prin colectarea și reciclarea deșeurilor, centrele contribuie la economisirea resurselor naturale și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovând o dezvoltare mai sustenabilă.

- Creșterea gradului de conștientizare a valorii deșeurilor: Aceste centre ajută la perceperea deșeurilor nu ca pe niște resturi inutile, ci ca pe resurse ce pot fi transformate în noi produse.

- Îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor urbane: Prin crearea unor puncte de colectare ușor accesibile, se îmbunătățește eficiența sistemului de gestionare a deșeurilor și se ușurează munca operatorilor de salubritate.

CAV-urile reprezintă o soluție pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, precum și  a deșeurilor voluminoase și periculoase în vederea tratării acestora, deșeuri care, prin natura lor, nu pot fi colectate în containerele amplasate la platformele comune sau pubele individuale.

Construcția CAV-urilor se va realiza în baza Legii deșeurilor și studiilor de fezabilitate elaborate pentru zonele de management integrat a deșeurilor 1, 5 și 8, iar pentru zonele care nu există încă un studiu de fezabilitate, se vor aplica principiile generale identice ale zonelor pentru care există acest studiu.

Odată cu dezvoltarea CAV-urilor, persoanele fizice vor putea preda în centrele dezvoltate deșeurile voluminoase precum: mobilier vechi sau deteriorat, covoare, saltele, ambalaje din sticlă, hârtie/carton, obiecte mari de folosință îndelungată, ulterior deșeuri de construcții, provenite din activități de construcții și demolări, care nu necesită autorizație de construcție etc.

Un CAV poate fi organizat pentru cel puțin 5 tipuri de deșeuri. Categoriile de deșeuri ar putea fi extinse ulterior în dependență de necesitățile populației și adaptabilitatea CAV-urilor, disponibilitatea utilajului (tocătoare, stație de compostare, sisteme de epurare etc.), inclusiv pentru categoriile de deșeuri care cad sub incidența Responsabilității Extinse a Producătorului (REP), precum anvelope uzate, baterii și acumulatoare uzate, echipamente electrice și electronice etc. , în condițiile prevăzute de legislație.

Categorii de deșeuri care pot fi colectate inițial în cadrul CAV-urilor create:

- Deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilier

- Ambalaje din sticlă;

- Deșeuri din lemn;

- Hârtie/carton;

- Textile uzate.

- Ambalaje din plastic (PET)

- Ambalaje din metal (doze de aluminiu)

Ca rezultat al acestui apel, urmează a fi selectate 3 comunități,  care vor acumula punctajul cel mai mare. O cerere de finanțare poate include un singur centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

IV: CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Localitățile, care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară pentru construcția Centrelor de Colectare a Deșeurilor prin Aport Voluntar.

Solicitările de exprimare a interesului pentru suport pot fi înaintate din partea autorităților publice locale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv de comunități de pe malul stâng al râului Nistru.

Sunt eligibili pentru a depune propuneri de proiecte:

- Autoritățile publice locale de nivel I (municipii, orașe, comune).

- un CAV va deservi unitatea administrativ-teritorială a solicitantului de finanțare, precum și alte unități teritorial-administrative, dar nu mai puțin de 30.000 de locuitori cumulativ. Utilizarea CAV-ului de către alte unități teritorial-administrative decât a solicitantul, va fi certificată printr-o scrisoare de garanție emisă de fiecare autoritate publică locală ce va utiliza CAV-ul.

- Valoarea estimată a construcției unui CAV, inclusiv utilaje, este de 16,000,000 MDL

- Centrele de colectare prin aport voluntar pot fi construite exclusiv pe teren proprietate a autorității publice locale, liber de sarcini sau interdicții asupra acestuia, drept confirmat prin extras din Registrul bunurilor imobile:

- Suprafața minimă a terenului trebuie să fie de 0, 350 hectare (3500m2)

- Acces la rețele edilitare de apă și energie electrică

- Drum de acces asfaltat sau cel puțin pietruit

- La etapa de depunere a dosarului propunerii de proiect, solicitantul va furniza cel puțin o scrisoare de garanție (sau un pre-contract) din partea unei companie de reciclare interesată în pregătirea pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor planificat de a fi selectate în cadrul CAV-ului.

- Solicitantul trebuie să prezinte Programul local de gestionare a deșeurilor aprobat sau dovezi că un astfel de program este în curs de elaborare și va fi finalizat/aprobat de consiliul local în perioada de implementare a proiectului.

- În cazul în care se planifică să se colecteze deșeuri care cad sub incidența legislației REP (precum anvelope uzate, baterii și acumulatoare uzate, echipamente electrice și electronice etc. ), solicitantul va trebui să prezinte un contract sau pre-contract semnat cu un sau mai multe sisteme colective, care vor prelua și vor recicla aceste tipuri de deșeuri.

- La depunerea dosarului propunerii de proiect, solicitantul va furniza acte care dovedesc existența serviciului de evacuare a deșeurilor în cadrul unităților administrativ-teritoriale care urmează să utilizeze CAV-ul, precum și a tarifului stabilit pentru acest serviciu, cu indicarea numărului beneficiarilor care achită efectiv serviciul.

- Solicitantul, printr-o declarație de angajament, își asumă că va asigura mentenanța investiției și funcționalitatea CAV-ului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data dării în exploatare a centrului și a actului de primire-predare:

- să mențină investiția realizată, asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare;

- să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar a bunurilor și echipamentelor construite și procurate, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

- să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, destinația, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției.

Solicitanții vor adapta proiectul-tehnic după terenul selectat și pot veni cu soluții de îmbunătățire a proiectului tehnic pe parcursul implementării proiectului.

V: Suportul oferit:

Cele 3 localități selectate vor beneficia de suport financiar și tehnic pentru construcția centrelor de colectare voluntară a deșeurilor. Costurile de creare și operaționalizare a centrelor de colectare prin aport voluntar vor fi asigurate integral de proiectul PNUD-UE „Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova”:

- Elaborarea și avizarea proiectelor tehnice;

- Evaluarea impactului asupra mediului și obținerea Avizului de mediu

- Construcția platformei betonate cu toate anexele necesare

- Procurarea echipamentelor și utilajelor;

- Procurarea utilajelor adiționale care ar contribui la multiplicarea avantajelor unui CAV.

Solicitantul va obține din cont propriu și pe proprie răspundere toate actele permisive/avize necesare implementării proiectului până la demararea propriu-zisă a lucrărilor de implementare a proiectului. Finanțatorul nu este responsabil pentru lipsa oricărui act permisiv/aviz necesar pentru lucrările din cadrul proiectului. Totodată, confirm cerințelor legale, Solicitantul se obligă să contracteze serviciile unui diriginte de șantier pe perioada lucrărilor de construcție.

VI: TERMENI ȘI MODUL DE APLICARE:

Documentele de aplicare vor fi completate în limba română și informațiile solicitate vor fi prezentate conform Formularului model (Anexa #A) și vor fi descrise clar și în corespundere cu solicitările din fiecare secțiune a documentului.

Date de contact: Denis Parea, manager dezvoltare instituțională și instruiri, „Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova”, – telefon de contact: 068686777, e-mail: denis.parea@undp.org.

Aplicațiile vor fi depuse în perioada 21 Noiembrie  – 26 Decembrie 2025, ora 16:30.

Dosarele complete vor fi depuse în format electronic, trimițând un email cu documentația aferentă, la următoarea adresă: denis.parea@undp.org

Mesajele de aplicare vor conține în mod obligatori următorul subiect: ”Aplicație concurs CAV<denumirea comunitate>/<regiunea>”

Mesajele de aplicare vor conține următoarele documente:

- Formularul de aplicare completat – Anexa #A (Atenție! în format Word și .PDF semnat de către reprezentantul legal);

- Declarația de aplicare și angajament de participare la toate activitățile propuse de proiect pentru construcția centrelor de colectare voluntară a deșeurilor - Anexa #B (ștampilată și semnată);

Cererile trebuie trimise prin e-mail și nu trebuie să depășească 20 MB. Cererile mai mari de 20 MB trebuie împărțite în mai multe mesaje, iar subiectul fiecărui mesaj trebuie să indice succesiunea acestora (de exemplu, "partea 1 din 2").

Toate candidaturile vor fi confirmate printr-un răspuns în termen de o zi lucrătoare. În cazul în care nu primiți o confirmare prin e-mail în acest interval de timp, vă rugăm să o contactați pe dnul Denis Parea, telefon de contact: 068686777, e-mail: denis.parea@undp.org

Cererile incomplete sau cele depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

VII: PROCESUL DE EVALUARE

La expirarea termenului, va fi inițiat procesul de selecție și implementare, după cum urmează:

Etapa I: Evaluarea preliminară a propunerilor de participare (lista scurtă)

În această etapă, cererile vor fi verificate în ceea ce privește conformitatea administrativă și eligibilitatea solicitanților, inclusiv dacă:

- dosarul de candidatură este complet, iar formularul de candidatură este completat corespunzător;

- solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate;

Etapa II: Evaluarea tehnică a propunerilor de participare

În timpul acestei etape, echipa proiectului Tranziția Verde va verifica conformitatea propunerilor depuse cu obiectivul general al Programului suport și criteriile de evaluare.

Primele 3 propuneri evaluate în funcție de criteriile de evaluare, indicate mai jos, care primesc cele mai mari punctaje vor fi recomandate pentru aprobarea finală de către Consiliul de Coordonare a proiectului Tranziția Verde.

Următoarele candidaturi vor fi incluse în lista de rezervă, în ordine descrescătoare.

VIII: CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECTARE:

| Criterii de eligibilitate: |  |
| --- | --- |
| Aplicația va fi înaintată de APL de nivelul 1 din Republica Moldova, inclusiv comunități din stânga Nistrului; |  |
| Populația localității sau a grupului de localități va fi de minim 30,000 locuitori (conform datelor de pe statistica.gov.md); |  |
| Teren disponibil conform criteriilor pentru construcția CAV-urilor |  |
| Obligațiunea obținerii Acordului de Mediu |  |
| Existența serviciului de evacuare a deșeurilor în cadrul localităților care urmează să utilizeze CAV-urile |  |
| Scrisoare de garanție sau un pre-contract din partea unei companie de reciclare și/sau sistem colectiv REP, interesată în valorificarea deșeurilor colectate în cadrul CAV-urilor |  |
| Criterii de evaluare: | Punctaj |
| Descrierea serviciului de gestionare a deșeurilor în localitatea solicitantă (localitățile partenere) | Descriere generală fără date concrete – 10 p., descriere moderată cu anumite date– 20 p., descriere comprehensivă cu multe date și informații detaliate – 30 p. |
| Gradul de argumentare a necesității de suport pentru construcția unui Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar | Argumentare descrisă superficial fără date – 10 p., argumentare descrisă moderat cu anumite date – 20 p., argumentare descrisă comprehensiv cu multe date și informații detaliate privind contextul local – 30 p. |
| Nivelul de asigurare a colaborării dintre APL și companiile de reciclare și sistemele colective REP | Argumentare descrisa superficial – 10 p., descriere moderată cu anumite date – 20 p., argumentare descrisă comprehensiv cu multe date și informații detaliate – 30 p. |
| Demonstrarea asigurării sustenabilității investiției și funcționarea CAV-ului | Descrierea superficială fără argumente– 10 p., descrierea moderată cu anumite angajamente – 20 p. descrierea comprehensiva și asumarea angajamentelor pentru sustenabilitatea investiției – 30 p. |
| Total | 120 p. |

Notă: Echipa proiectului își rezervă dreptul de a face vizite în localități, organiza interviuri cu echipa APL la etapa de evaluare pentru a clarifica/confirma anumite aspecte transmise la etapa de aplicare.

IX: SESIUNI DE INFORMARE PENTRU SOLICITANȚI

Proiectul PNUD/„Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova” va organiza 2 (două) sesiuni de informare pentru potențialii solicitanți pentru a răspunde întrebărilor finale privind procedura de aplicare și/sau conținutul dosarului de aplicare.

Pentru participarea la eveniment, rugăm să vă înregistrați preventiv, la linkul de mai jos

| # | Link înregistrare la eveniment |
| --- | --- |
| 1 | Marți, 02.12.2025, ora 10:30-12:00 Link de înregistrare: Formular de înregistrare la sesiunea de informare |
| 4 | Joi, 04.12.2025 , sesiune online, ora Link de înregistrare: Formular de înregistrare la sesiunea de informare |

Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu), la începutul anului 2024